**软件工程小作业2**

*130611班*

*13061012*

*靳炯超*

**如何管理：**

1. 明确每个人的分工。
2. 按照老师规定的时间节点严格进行产品的设计和开发，以及文档的书写。
3. 增强组内讨论和分工，每个人的任务都要经过小组成员的审核和评定才能提交。
4. 定期召开组会汇报当前工作进展。

**效果：**

1. 较好的控制了项目的进度。
2. 组内成员的积极性较好，能够加速项目的正常推进。
3. 组内交流更加频繁，对需求分析和理解更加完善。

**存在问题以及经验教训：**

1.在项目开发的环节上耗费时间较长，导致有的组员特别忙，有的组员在这段时间很清闲，。分工有些问题，不能将所有开发项目交给一个人。

2.每次讨论应该更加的有效率。

3.文档书写形式和代码风格应该进行统一。